|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件：2 |  |  |  |  |  |  |
| **绩效目标表（2023年度）** |  |  |
| **项目名称** | **2023年陕州区西李村乡吴坑村、李村饮水安全巩固提升工程** | **项目负责人及联系电话** | **员龙波15639825882** |  |  |
| **主管部门** | **陕州区水利局** | **实施单位** | **陕州区水利局** |  |  |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额 | 38.336387 |  |  |
| 其中：财政拨款 | 38.336387 |  |  |
| 其他资金 | 0 |  |  |
| 总体目标 | **年度目标** |  |  |
| 目标1：吴坑村新建大口井1眼、新建井堡1座、新建机电配套设施1套；李村新建200m³圆形蓄水池1座、新建机电配套设施2套。工程建设合格率100%，项目完工及时 |  |  |
| 目标2：提升吴坑村239户771人、李村460户1500人的供水保障能力，受益脱贫户、受益村民满意度均达到95% |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |  |  |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：吴坑村新建大口井 | 1眼 |  |  |
| 指标2：吴坑村新建井堡 | 1座 |  |  |
| 指标3：吴坑村新建机电配套设施 | 1套 |  |  |
| 指标4：李村新建200m³圆形蓄水池 | 1座 |  |  |
| 指标5：李村新建机电配套设施 | 2套 |  |  |
| 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | 100% |  |  |
| 时效指标 | 指标1：项目完工及时率 | 100% |  |  |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | ≤38.336387万元 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：吴坑村受益人口数量 | 771人 |  |  |
| 指标2：李村受益人口数量 | 1500人 |  |  |
| 指标3：项目所在地村民饮水安全事故发生次数 | 0 |  |  |
| 生态效益指标 | / | / |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：工程设计使用年限  | 15 年 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益村民满意度 | ≥95% |  |  |
| 指标2：受益脱贫户满意度 | ≥95% |  |  |
| 财政部门批复意见 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |