|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件：2 |  |  |  |  |
| **绩效目标表（2023年度）** |
| **项目名称** | 2023年陕州区扶贫道路修复提升项目 | **项目负责人及联系电话** | 张建兴 13938106216 |
| **主管部门** | 区交通运输局 | **实施单位** | 区交通运输局 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额 | 368.3353 |
| 其中：财政拨款 | 368.3353 |
| 其他资金 | 0 |
| **总体目标** | **年度目标** |
| 目标1：全区涉及5个乡镇9个村汛期损毁扶贫道路修复提升。主要工程内容：挡墙、路面等。目标2：项目建成后，可解决因道路损毁导致的群众出行及三夏生产困难问题。 |
|
|
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：村扶贫道路修复 | =9个村 |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | =100% |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | ≤368.34万元 |
| 时效指标 | 指标1：项目开始建设时间 | 2023年8月16日前 |
| 指标2：项目完成时间 | 2023年9月14日前 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：带动区域经济增长 | 有明显提升 |
| 社会效益指标 | 指标1：解决村庄出行困难人口数 | ≥9468人 |
| 指标2：受益出行困难村民户数 | ≥2584户 |
| 可持续发展指标 | 指标1：工程设计使用年限 | ≥8年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益村民满意度 | ≥95% |
| 指标2：项目主管部门满意度 | ≥95% |
| 财政部门批复意见 |  |