|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件：2 |  |  |  |  |
| **绩效目标表（2023年度）** |
| **项目名称** | **2023年陕州区大营镇扶贫道路修复提升项目** | **项目负责人及联系电话** | **王洋15903980217** |
| **主管部门** | **陕州区交通局** | **实施单位** | **大营镇人民政府** |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额 | 45.976782 |
| 其中：财政拨款 | 45.976782 |
| 其他资金 | 0 |
| 总体目标 | **年度目标** |
| 目标一：1、新修排水明渠,长度42米；2、角里村苹果库塌陷回填；3、角里村修过水涵修复；4、石城原村口道路修复，路面长约20米，宽3.5米；5、吕家庄村北路基滑坡修复；6、吕家庄村北梨园下边路基塌陷；7、吕家庄上片进村路面修复，路面长约12米，宽3.5米；8、吕家庄南路面修复，路面长约12米，宽3.5米；9、吕家庄忠朝地边路基塌陷修复；10、小河村口过水涵修复。目标二：该项目产权属村集体所有，改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，解决6个自然村315余户出行困难问题。 |
|
|
| 绩效指标 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新修排水明渠 | ≥42米 |
| 指标2：石城原村口道路修复路面长 | ≥20米 |
| 指标3：吕家庄上片进村路面修复路面长 | ≥12米 |
| 指标4：吕家庄南路面修复路面长 | ≥12米 |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | =100% |
| 成本指标 | 指标1：项目建设造价 | ≤46万元 |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 2023年12月31日前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：解决村民出行困难 | ≥315户 |
| 可持续影响指标 | 指标1：使用年限 | ≥10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益村民满意度 | ≥95% |
|  财政部门批复意见 |  |
|