三陕政办〔2025〕1号

三门峡市陕州区人民政府办公室

关于印发2025年陕州区重点民生实事

工作方案的通知

各乡（镇）人民政府、甘棠街道办事处，区人民政府有关部门：

2025年陕州区重点民生实事已经区委、区政府研究，并在区三届人大六次会议票决通过。现将工作方案印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

 2025年3月10日

2025年陕州区重点民生实事工作方案

为满足人民群众日益增长的美好生活需要，区委、区政府决定，2025年继续从全区人民最关心，最直接、最现实的利益问题入手，坚持尽力而为、量力而行，集中办好关系群众切身利益的重点民生实事，努力让改革发展成果更多更公平惠及广大人民群众。

一、目标任务

（一）农村路网提升工程

实施内容：改建农村公路20公里，实施农村公路安防工程10公里，建设防护栏、减速带、警示桩等，保障群众安全出行。

责任单位：区交通局

分管领导：赵晓涛

（二）教育提升改造工程

实施内容：改造提升陕州区第五小学、西张村中心校等校园基础设施，改善教育教学环境。

责任单位：区教体局

分管领导：张晓丹

（三）饮水安全提升工程

实施内容：在8个乡镇（街道）16个行政村新建机井、大口井、管理房，铺设输水管网，安装消毒设备等，保障居民饮水安全。

责任单位：区水利局

分管领导：张海岩

（四）农村电网改造工程

实施内容：在8个乡（镇）12个行政村新建改造10千伏及以下线路20.3千米、变压器18台，保障居民用电稳定。

责任单位：区供电公司

分管领导：苏万军

（五）城区管网提升工程

实施内容：对世纪大道广场东路、平安路排水管网8.6公里提升改造，实现雨污分流，确保汛期有效缓解该区域城市内涝。

责任单位：区城管局

分管领导：李刚

（六）市政设施完善工程

实施内容：优化城区公共充电基础设施布局，在城区新建及更换充电桩123个。

责任单位：区国资公司

分管领导：刘威雷

（七）城市面貌提质工程

实施内容：改造提升陕塬路垃圾中转站及城区6个移动公厕，购置3辆餐厨垃圾收集车，建设餐厨垃圾收集体系，改善城市面貌，提升居民生活质量。

责任单位：区城管局

分管领导：李刚

（八）就业帮扶促进工程

实施内容：实施“职等你来、乐业陕州”工程，全年组织招聘会不少于20场次，全区城镇新增就业5200人、农村劳动力转移就业2035人。积极开展技能培训和评价取证，确保全年开展各类职业技能培训5500人次，新增高技能人才1500人以上。

责任单位：区人社局

分管领导：张晓丹

（九）困难群体服务工程

实施内容：对全区40岁—70岁城乡低保人群，免费开展肠癌早筛检测服务。真正落实发现一例早癌，挽救一条生命，幸福一个家庭。

责任单位：区民政局

分管领导：张海岩

（十）残疾儿童救助工程

实施内容：对陕州区符合救助条件的0—14岁残疾儿童和孤独症儿童开展康复救助，确保应救尽救，持续提升儿童青少年关爱水平。

责任单位：区残联

分管领导：张晓丹

二、工作要求

（一）深化认识，凝聚合力。要牢固树立“民生无小事”理念，将民生实事作为“一把手”工程推进，层层压实责任，确保思想认识到位、行动落实到位。以群众需求为导向，广泛听取民意，精准对接群众“急难愁盼”，确保实事项目与群众获得感紧密挂钩。

（二）细化举措，狠抓落实。区发改委要逐项明确责任单位、时间节点和阶段性目标，实行“月调度、月通报”机制，建立跨领域协作机制，统筹资源调配，形成横向联动、纵向贯通的工作格局，确保任务不滞后、标准不降低。

（三）严督实考，强化问责。各责任单位每月10日、25日将进展情况以书面形式报区发改委。区政府督查室和发改委要强化联合督导，开展实地检查，对进度滞后单位挂牌督办，确保按时保质保量完成重点民生实事。

附件：2025年陕州区重点民生实事进展情况报表

附 件

2025年陕州区重点民生实事进展情况报表

 责任人签字： 填报日期： 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 实事内容 |  |
| 年度任务 |  |
| 当月完成 |  |
| 累计完成 |  |
| 是否完成计划及未完成原因 |  |
| 存在问题及解决方法 |  |
| 下月计划 |  |

备注：本表应固定专人认真填写，并经责任单位负责人审核签字、单位加盖公章后每月按时报区政府728室，联系电话：3834306。

 三门峡市陕州区人民政府办公室 2025年3月10日印发